## Slide 1: Zarządzanie projektami informatycznymi ćwiczenia 4
Halina Tańska
Olsztyn 2024
Notes: Rok IV ostatni – 10 tygodni
Tylko ćwiczenia
Po:
PSI
Inżynierii oprogramowania

## Slide 2: Harmonogram pracy i sprawozdań
Pechowy projekt
Ścieżka krytyczna
Metodyki PSI
Założenia – MS Project
Praca inżynierska
Metody oceny
3
4
5
6
7
8

## Slide 3: Plan 1 syntetyczne tematy zadaniowe
Pechowy (typowy) projekt - ekspertyza
Ścieżka krytyczna – obliczenia czasu trwania projektu
Metodyki zarządzania projektami – prezentacje
Założenia innowacyjnego projektu wraz z dokumentacją – MS Project
Sprawozdanie z przebiegu prac aplikacyjnych do pracy inżynierskiej
Metody oceny projektu
kończymy
zaczynamy

## Slide 4: Pechowy (typowy) projekt - ekspertyza
Powołanie zespołów 2-4 osoby,
Zapoznanie z tekstem pt. Pechowy (typowy) projekt
Ustnie omówić odpowiedzi
Opracować sprawozdanie 4 – odpowiedzi pisemne
Charakter ekspertyzy:
  Ile trwał projekt, a ile powinien trwać?,
  Co było przedmiotem projektu – jaki zakres?
  Jakie były koszty projektu?
  Interesariusze i ich kompetencje …
  Etapy realizacji projektu …

## Slide 5: Audyt i ekspertyza projektu informatycznego dla firmy oferującej usługi telekomunikacyjne sprawozdanie 4
Część audytorska
  Przedmiot i zakres projektu:
  Termin i czas trwania projektu:
  Budżet projektu:
  Etapy realizacji projektu:
  Interesariusze projektu i ich kompetencje:
  Szanse i zagrożenia (produkt, proces) – działania wzmacniające szanse, działania eliminujące zagrożenia – metoda SWOT
Ekspertyza
  Jakie błędy spowodowały zwolnienie z pracy drugiego Kierownika?
  Jakie czynności powinien podjąć Kierownik przy przejęciu projektu?
  Co powinien zrobić Kierownik w sytuacjach zagrożenia?
  Jakie działania mogły doprowadzić do sukcesu projektu?
  Końcowa całościowa ocena projektu z punktu widzenia zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

## Slide 6: Metoda SWOT
Szanse | Zagrożenia
- - | - -
Działania wzmacniające szanse | Działania eliminujące zagrożenia
- - - | - - -
Metoda SWOT – wykorzystywana do analizy produktu i procesu

## Slide 7
7
Ułożenie planu uczestnictwa osób:

## Slide 8: Metodyki zarządzania projektami prezentacje
Praca grupowa
Opracowanie prezentacji na spotkanie z nowym zespołem projektowym
Metodyki ZPI do wyboru:
  Uzasadnienie wyboru charakterem projektu
  PRICE2, AgilePM,
  ITIL, RUP, MSF
  CMMI, PMBOK,
  PMI, SCRUM, IIBA– BABOK,
  eXtreme Programming XP, Six Sigma
  IMPA, LEAN, KANBAN
Część pisemna w formacie ppt + część ustna „na spotkaniu inicjującym nowy projekt”

## Slide 9: Platforma Przemysłu Przyszłości sprawozdanie 5
Proszę zapoznać się z Platformą Przemysłu Przyszłości i artykułem: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/najwazniejsze-kompetencje-menadzera-4-0/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=N/27/10/2020&utm_content=news oraz artykułem:
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/czym-rozni-sie-zarzadzanie-zespolem-w-przemysle-2-0-3-0-i-4-0/

## Slide 10
(Schematy poznawcze wpływają na zachowanie – graf. P. Kaczmarek-Kurczak)
Proces - działania w projekcie

## Slide 11: Założenia innowacyjnego projektu wraz z dokumentacją – MS Project

## Slide 12: Sprawozdanie z przebiegu prac aplikacyjnych do pracy inżynierskiej

## Slide 13: Dziękuję za aktywność na zajęciach
Halina Tańska
tanska@uwm.edu.pl
Nazwa pliku: HT_S_ZPI_Sprawozdanie X
inicjały
numer sprawozd.
przedmiot
tryb studiów N/S