## Slide 1: Zarządzanie projektami informatycznymi ćwiczenia 5
Halina Tańska
Olsztyn 2024
Notes: Rok IV ostatni – 10 tygodni
Tylko ćwiczenia
Po:
PSI
Inżynierii oprogramowania

## Slide 2: Harmonogram pracy i sprawozdań
Pechowy projekt
Ścieżka krytyczna
Metodyki ZPI
Założenia – MS Project
Praca inżynierska
Metody oceny
3
4
5
6
7
8

## Slide 3: Plan 1 syntetyczne tematy zadaniowe
Pechowy (typowy) projekt - ekspertyza
Ścieżka krytyczna – obliczenia czasu trwania projektu
Metodyki zarządzania projektami – prezentacje
Założenia innowacyjnego projektu wraz z dokumentacją – MS Project
Sprawozdanie z przebiegu prac aplikacyjnych do pracy inżynierskiej
Metody oceny projektu
kończymy
zaczynamy

## Slide 4: Pechowy (typowy) projekt - ekspertyza
Powołanie zespołów 2-4 osoby,
Zapoznanie z tekstem pt. Pechowy (typowy) projekt
Ustnie omówić odpowiedzi
Opracować sprawozdanie 4 – odpowiedzi pisemne
Charakter ekspertyzy:
  Ile trwał projekt, a ile powinien trwać?,
  Co było przedmiotem projektu – jaki zakres?
  Jakie były koszty projektu?
  Interesariusze i ich kompetencje …
  Etapy realizacji projektu …

## Slide 5: Audyt i ekspertyza projektu informatycznego dla firmy oferującej usługi telekomunikacyjne sprawozdanie 4
Część audytorska
  Źródła informacji:
  Przedmiot i zakres projektu:
  Termin i czas trwania projektu:
  Budżet projektu:
  Etapy realizacji projektu:
  Interesariusze projektu i ich kompetencje:
Ekspertyza
  Jakie błędy spowodowały zwolnienie z pracy drugiego Kierownika?
  Jakie czynności powinien podjąć Kierownik przy przejęciu projektu?
  Co powinien zrobić Kierownik w sytuacjach zagrożenia?
  Jakie działania mogły doprowadzić do sukcesu projektu?
  Końcowa całościowa ocena projektu z punktu widzenia zleceniodawcy i zleceniobiorcy.

## Slide 6: Podsumowanie audytów i ekspertyz zespołowych prezentacja wyników badania przypadku projektu informatycznego dla firmy oferującej usługi telekomunikacyjne
Część audytorska – ocena zespołu
  Źródła informacji:
  Przedmiot i zakres projektu:
  Termin i czas trwania projektu:
  Budżet projektu:
  Etapy realizacji projektu:
  Interesariusze projektu i ich kompetencje:
Ekspertyza – ocena zespołu
  Jakie błędy spowodowały zwolnienie z pracy drugiego Kierownika?
  Jakie czynności powinien podjąć Kierownik przy przejęciu projektu?
  Co powinien zrobić Kierownik w sytuacjach zagrożenia?
  Jakie działania mogły doprowadzić do sukcesu projektu?
  Końcowa całościowa ocena projektu z punktu widzenia zleceniodawcy i zleceniobiorcy.
Łączna ocena zespołu (tylko obecnych)
Zespół 1
Zespół 2
…

## Slide 7: Podsumowanie oceny projektu jako metoda
Badania, w których wzięło udział ponad 1000 menedżerów i dyrektorów z 40 globalnych firm, analizie poddano ponad 2200 projektów wskazały sześć obszarów krytycznych dla powodzenia i niepowodzenia projektów:
  Budowanie nierealnego harmonogramu prac (zbyt szczegółowe planowanie) ;
  Małe a niekiedy brak zaangażowania sponsora projektu oraz nie zapewnienie odpowiedniego wsparcia grupie realizującej projekt;
  Ignorowanie priorytetów zadań przez członków projektu;
  Podawanie niepełnych, a niekiedy ukrywanie faktycznego stanu projektu przez kierownictwo projektu i członków zespołu;
  Niesygnalizowanie występujących w projekcie problemów;
  Brak kompetencji do realizacji projektu charakteryzujący się tym, iż członkowie zespołu nie posiadają odpowiedniej wiedzy, wymaganej do realizacji projektu.

## Slide 8: Podsumowanie oceny projektu jako metoda
Badania wykazały, że jeżeli jedna z sześciu sytuacji nie zostanie odpowiednio przeanalizowana i nie zostaną wyciągnięte z niej odpowiednie wnioski w stosunku do prowadzonego projektu, to prawdopodobieństwo zakończenia projektu porażką (zdefiniowaną jako przekroczenie zaplanowanego budżetu i czasu oraz niespełnienie wszystkich wymagań klienta co do jakości i funkcjonalności wytworzonego produktu) wzrasta do 85%
Ankietowani podkreślali, że gdy zarządzanie krytycznymi obszarami projektu jest realizowane w sposób prawidłowy, to prawdopodobieństwo porażki spada do 50-70%
Odpowiedzią na problemy podczas realizacji projektów stały się formalne metodyki zarządzania projektami, które mówią co i dlaczego należy robić, a pomijają jak to robić. W ten sposób kierownik projektu otrzymuje swobodę przy doborze narzędzi i technik zarządzania projektem a nie kompletne narzędzie zarządzania projektem.

## Slide 9: Metodyki zarządzania projektami prezentacje
Praca grupowa
Opracowanie prezentacji na spotkanie z nowym zespołem projektowym
Metodyki ZPI do wyboru:
  Uzasadnienie wyboru charakterem projektu
  PRICE2, AgilePM,
  ITIL, RUP,
  CMMI, PMBOK,
  PMI, SCRUM, IIBA– BABOK,
  eXtreme Programming XP, Six Sigma
  KANBAN, MSF, LEAN, IPMA
Część pisemna w formacie ppt sprawozdanie 5 + część ustna „na spotkaniu inicjującym nowy projekt”

## Slide 10: Założenia innowacyjnego projektu wraz z dokumentacją – MS Project

## Slide 11: Sprawozdanie z przebiegu prac aplikacyjnych do pracy inżynierskiej

## Slide 12: Dziękuję za aktywność na zajęciach
Halina Tańska
tanska@uwm.edu.pl
Nazwa pliku: HT_S_ZPI_Sprawozdanie X
inicjały
numer sprawozd.
przedmiot
tryb studiów N/S

## Slide 13
Kierownik projektu
Kierownik zespołu programistów
Schemat organizacyjny projektu X

## Slide 14
Dyrektor
Jolanta Dala
Zastępca Dyrektora
Jan Kowalski
Zespół 10 programistów