## Slide 1: Zarządzanie Projektem Informatycznym ZPI
Halina Tańska
2020
Przypomnienie

## Slide 2: Co to jest projekt? Parametry projektu
Projekt to niepowtarzalny i nierutynowy proces realizacji określonych celów, w określonym czasie i za pomocą określonych środków, który jest zdefiniowany przez:
  produkt końcowy (zakres)
  czas realizacji (terminy)
  koszty realizacji (budżet)
koszt
zakres
czas
cel projektu
Parametry projektu

## Slide 3
Podstawowe cele projektów
Jakość
wyniku
(Performance)
Czas i termin
realizacji
(Time)
Koszt
realizacji
(Cost)
Zakres
(Scope)

## Slide 4
Główni uczestnicy projektów
Sponsor
(ten kto
ponosi koszty
projektu)
Użytkownik
(ten kto będzie
korzystał z
wyników
projektu)
Wykonawca
(ten kto
realizuje
projekt)
Kierownik
projektu
(ten kto będzie
zarządzał
projektem)

## Slide 5
Schemat funkcjonalny realizacji projektu
Zarządzanie
projektem
Wyko-
nawstwo
projektu
Obsługa
realizacji
projektu
Obsługa
księgowo-
finansowa
Obsługa
kadrowa
Obsługa
prawna
Obsługa
informatyczna
i techniczna
Obsługa
administracyjno-
biurowa
Wykonawstwo
projektu
Koordynacja
projektu
Kontrola
projektu
Zamknięcie
projektu
Organizowanie
zespołu
projektowego
Organizowanie
wykonawstwa
projektu
Określenie
struktury
projektu
Planowanie
przebiegu
projektu
Planowanie
zasobów
projektu
Inicjowanie
projektu
Definiowanie
projektu
Wyznaczanie celów
Planowanie
Organizowanie
Motywowanie
Kontrolowanie
Koordynowanie

## Slide 6
Obszary problemowe zarządzania projektami
Przebieg
Problemy i rozwiązania
funkcjonalne
(jak powinna przebiegać
realizacja projektu)
Organizacja
Problemy i rozwiązania
instytucjonalne
(jak powinna być
zorganizowana realizacja
projektu)
Wykonawcy
Problemy i rozwiązania
personalne
(jak należy kierować
zespołem ludzi
zaangażowanych
w realizację projektu)
Środki
Metody i techniki
zarządzania
projektami